CRONOGRAMAS

FUNCIONALIDADES – MÊS	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Treinamento na tecnologia	X
Planejamento da interface gráfica	X
Construção do banco de dados		X
Sistema de login		X
Módulo de cadastro de novos usuários		X
Módulo de cadastro de itinerários			X
Módulo de cadastro de carros			X
Módulo de cálculo de custos			X
Consulta de horários			X
Verificação de disponibilidade de assentos			X
Compra de passagem via web			X
Emissão do código de reserva de passagem				X
Venda de passagem no guichê				X
Emissão de nota fiscal					X
Relatórios					X

Cronograma do 1º Bimestre

FUNCIONALIDADES	ESTADO	TÉRMINO
Treinamento na tecnologia	Em execução	Julho
Planejamento da interface gráfica	Em execução	Julho
Construção do banco de dados	Em execução	Julho
Sistema de login	Não iniciado	Julho
Módulo de cadastro de novos usuários	Não iniciado	Julho
Módulo de cadastro de itinerários	Não iniciado	Julho
Módulo de cadastro de carros	Não iniciado	Julho
Módulo de cálculo de custos	Não iniciado	Julho
Consulta de horários	Não iniciado	Agosto
Verificação de disponibilidade de assentos	Não iniciado	Agosto
Compra de passagem via web	Não iniciado	Agosto
Emissão do código de reserva de passagem	Não iniciado	Agosto
Venda de passagem no guichê	Não iniciado	Agosto
Emissão de nota fiscal	Não iniciado	Setembro
Relatórios	Não iniciado	Setembro

Cronograma atualizado